### Załącznik nr 2

#### Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji

w latach 2003 – 2007

| Lp. | Położenie budynku | # Analiza rzeczowego zakresu potrzeb remontowych Planowana wielkość środków finansowych w zł. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | L a t a |  |  |  |  |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. | Bukowiec, ul. Dworcowa 5 | przył wodociągowe i kanalizacyjne |  |  |  |  |
|  |  | 3.800 |  |  |  |  |
| 2. | Korytowo 50 | przyłącze kanalizacyjne | remont zachowawczy dachu |  |  |  |
|  |  | 9.413 | 6.000 |  |  |  |
| 3. | Krupocin 11 |  |  |  | wymiana stolarki okiennej 6.000 | wymiana pokrycia dachowego 25.000 |
| 4. | Różanna 32 |  |  | Wymiana głównego zabezp. WLZ 3.000 | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
|  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| 5. | Przysiersk 31 |  |  | malowanie klatek schodowych i wymiana orynnowania |  | Wymiana orynnowania 2.800 |
|  |  |  |  | 800 |  |  |
| 6. | Bukowiec, ul. Dworcowa 1 |  |  |  | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 8.000 |  |
| 7. | Bukowiec, ul. Ceynowy 11 |  | malowanie klatki schod. |  | wymiana pokrycia dachowego z zabezp materiału rozb. - azbest 30.000 |  |
|  |  |  | 600 |  |  |  |
| 8. | Korytowo 1 |  | wymiana stolarki okiennej | wymiana stolarki okiennej | wymiana stolarki okiennej | wymiana stolarki okiennej |
|  |  |  | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.500 |
| 9. | Kawęcin 10 |  |  | Wykonanie elewacji 4.500 |  |  |
| 10. | Roboty awaryjne i nieprzewidziane | Wg zaistniałej sytuacji | Wg zaistniałej sytuacji | Wg zaistniałej sytuacji | Wg zaistniałej sytuacji | Wg zaistniałej sytuacji |